DOCUMENTO DE DECISIÓN

Caso de Negocio

Planazo — plataforma de descubrimiento de restaurantes, discotecas, hoteles y eventos con mapa en tiempo real y agente inteligente de rutas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 — con investigación de mercado |
| Fecha | 24 de agosto de 2026 |
| Decisión solicitada | Aprobar la construcción del MVP |
| Mercado piloto | Zona G y Zona T — Chapinero, Bogotá |
| Plazo | 8 semanas |
| Punto de equilibrio estimado | ≈ 80 establecimientos activos |

Qué contiene esta versión Esta segunda versión sustituye los supuestos iniciales por datos verificados de fuentes públicas: ACODRES, ASOBARES, la Cámara de Comercio de Bogotá, el DANE, el MinTIC y los precios publicados de las plataformas que ya operan en el mercado. Incluye además un análisis competitivo, el dimensionamiento del mercado y un punto de equilibrio calculado. Las fuentes se listan en el capítulo 13.

# Tabla de contenido

Para actualizar la numeración: clic derecho sobre la tabla y elegir "Actualizar campos".

Tabla de contenido	2

Nota metodológica	4

1. Resumen ejecutivo	5

2. Contexto del mercado	6

2.1 El sector gastronómico está en crisis, y eso importa	6

2.2 La economía nocturna de Bogotá crece	6

2.3 La base digital existe	7

3. Problema y oportunidad	8

3.1 El dolor del usuario	8

3.2 El dolor del establecimiento	8

3.3 Lo que aún debe validarse en campo	8

4. Zona piloto: Zona G y Zona T	10

4.1 Por qué esta zona y no toda la ciudad	10

5. Análisis competitivo	12

5.1 Quién está en el mercado	12

5.2 Dónde está el espacio vacío	13

5.3 Barrera de entrada que se construye	13

6. Solución y propuesta de valor	14

7. Modelo de negocio y precios	15

7.1 Pauta por destacado en el mapa	15

7.2 Comisión por reserva confirmada	15

7.3 Promociones patrocinadas	16

7.4 Suscripción del establecimiento (fase 2)	16

7.5 Inteligencia de demanda agregada (futuro)	16

8. Tamaño de mercado	18

9. Unidad económica y punto de equilibrio	19

9.1 Ingreso mensual por establecimiento activo	19

9.2 Punto de equilibrio	19

9.3 Sensibilidad del escenario	20

10. Estrategia de entrada al mercado	21

10.1 Fases	21

10.2 Cómo se consigue el lado del establecimiento	21

10.3 Cómo se consigue el lado del usuario	21

11. Costos	23

11.1 Inversión inicial	23

11.2 Costos recurrentes	23

12. Riesgos y mitigación	24

13. Recomendación	25

13.1 Condiciones de la aprobación	25

14. Fuentes consultadas	26

Sector gastronómico y nocturno	26

Bogotá y Chapinero	26

Competencia y precios de referencia	26

Conectividad	26

# Nota metodológica

Este documento distingue de forma explícita tres tipos de cifra, y el lector debe poder saber en todo momento cuál está leyendo.

| Tipo | Cómo se identifica |
| --- | --- |
| Dato verificado | Proviene de una fuente pública citada en el capítulo 13. Se presenta sin marca especial y con referencia a su origen en el texto. |
| Propuesta de precio | Es una decisión comercial del equipo, apoyada en un referente de mercado verificado. Se identifica con la palabra "propuesta". |
| Escenario | Es un cálculo construido a partir de datos verificados y propuestas de precio. Se identifica como "escenario" e indica sus entradas. |

Lo que sigue pendiente de validar Tres cosas no se pueden resolver con fuentes secundarias y exigen trabajo de campo antes de comprometer la inversión: el conteo exacto de establecimientos en Zona G y Zona T, la disposición real a pagar de esos establecimientos, y la frecuencia de salida del usuario objetivo. El capítulo 3 indica el método concreto para cada una.

# 1. Resumen ejecutivo

El sector gastronómico colombiano atraviesa una crisis documentada. En 2024 cerraron más de 2.700 restaurantes y en 2025 se reportaron otros 700 cierres, con una inflación sectorial del 9,6 %, cercana al doble de la inflación general. Al mismo tiempo, la economía nocturna de Bogotá crece: en el primer semestre de 2025 los bares y discotecas registraron un aumento del 13,6 % en ocupación y del 64,3 % en ingreso promedio.

Esa combinación define la oportunidad. Hay establecimientos que necesitan urgentemente vender más y un consumidor que está gastando más en salir, pero no existe ningún canal que conecte capacidad disponible con demanda inmediata en el momento y el lugar exactos. Los establecimientos que hoy pagan por captación digital lo hacen a Rappi, con comisiones del 25 % al 32 % sobre domicilios, un canal que además saca al cliente del local en lugar de traerlo.

Planazo propone un mapa vivo donde los establecimientos publican eventos, promociones y disponibilidad al minuto, con un agente que arma la ruta completa y la reserva. Es gratuito para el usuario y se cobra al establecimiento por pauta, por comisión de reserva y por promoción patrocinada.

| Cifra clave | Qué significa |
| --- | --- |
| 1.200+ establecimientos | Oferta gastronómica de la localidad de Chapinero, donde están Zona G y Zona T. Es el mercado alcanzable del piloto. |
| ≈ 80 establecimientos | Punto de equilibrio operativo estimado: alrededor del 7 % de la oferta de Chapinero. Ver capítulo 9. |
| 25 % – 32 % | Comisión que Rappi cobra hoy por domicilio. Nuestra propuesta de comisión por reserva es entre tres y cinco veces menor. |
| 493.000 empleos | Tamaño de la economía nocturna en Bogotá: el 11,77 % del empleo total de la ciudad. |
| $0 para el usuario | Sin barrera de precio en el lado donde se necesita volumen para que la plataforma funcione. |

Decisión solicitada Aprobar la construcción del MVP con el alcance mínimo definido, acotado a Zona G y Zona T de Chapinero, con plazo de ocho semanas y captación manual de los primeros cuarenta establecimientos. La inversión de la fase siguiente queda condicionada a alcanzar el punto de equilibrio operativo descrito en el capítulo 9 dentro de los primeros seis meses de operación.

# 2. Contexto del mercado

Antes de justificar la solución conviene entender el estado real del sector al que se le va a vender. Los datos siguientes provienen de fuentes públicas y están citados en el capítulo 13.

## 2.1 El sector gastronómico está en crisis, y eso importa

| Indicador | Valor | Fuente y lectura |
| --- | --- | --- |
| Establecimientos de alimentos y bebidas en Colombia | 132.000 | ACODRES. Es el universo total del sector. |
| De ellos, formales | 54.100 (41 %) | ACODRES. La informalidad del 59 % limita el mercado facturable: solo el segmento formal puede contratar y pagar servicios. |
| Establecimientos independientes | 95 % | ACODRES. El mercado no está dominado por cadenas, lo que favorece una venta directa negocio por negocio. |
| Cierres de restaurantes en 2024 | +2.700 | ACODRES. Evidencia de la presión sobre el sector. |
| Cierres reportados en 2025 | 700 | ACODRES, con proyección de duplicarse al cierre del año. |
| Inflación del sector gastronómico | 9,6 % | ACODRES. Cercana al doble de la inflación general, que no supera el 5 %. |
| Crecimiento esperado en ventas 2025 | 25 % | ACODRES Bogotá. Señal de recuperación tras dos años difíciles. |

Por qué la crisis del sector fortalece el caso, no lo debilita Un establecimiento con márgenes cómodos no cambia sus hábitos de captación. Uno que ve cerrar a sus vecinos y enfrenta una inflación de insumos del 9,6 % sí está buscando activamente cómo vender más sin subir precios. La urgencia del cliente es una condición favorable para entrar, siempre que el modelo cobre por resultado y no por cuota fija —punto que determina el diseño de precios del capítulo 7.

## 2.2 La economía nocturna de Bogotá crece

| Indicador | Valor | Fuente y lectura |
| --- | --- | --- |
| Empleos generados por la economía nocturna en Bogotá | 493.000 | ASOBARES. Equivale al 11,77 % del empleo total de la ciudad. |
| Empleos de la división CIIU 56 (bares, gastrobares, restaurantes) | 276.000 | ASOBARES. El 6,58 % del empleo de Bogotá. |
| Participación en la fuerza laboral joven de Bogotá | 44 % | ASOBARES. El sector emplea principalmente al mismo público que sería usuario de la aplicación. |
| Aumento de ocupación en bares y discotecas, primer semestre 2025 | +13,6 % | ASOBARES. El subsector con mejor desempeño. |
| Aumento del ingreso promedio en el mismo periodo | +64,3 % | ASOBARES. Indica un consumidor que está gastando más por salida. |
| Valor agregado del sector, primer semestre 2025 | $20,9 billones | ASOBARES, con crecimiento real del 1,9 % en ingresos. |

Lectura estratégica. El contraste entre los dos cuadros anteriores es el hallazgo central de esta investigación: el segmento de restaurantes sufre mientras el de bares y vida nocturna crece con fuerza. Eso justifica que el piloto cubra ambas zonas con productos distintos —reserva de mesa en Zona G, promoción limitada en Zona T— en lugar de tratarlas como un mismo mercado.

## 2.3 La base digital existe

| Indicador | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Accesos móviles a internet en Colombia, primer trimestre 2025 | 49,1 millones | MinTIC |
| Penetración de internet | 77,3 % | 41,1 millones de personas conectadas a inicios de 2025. |
| Usuarios de internet mayores de 16 años con smartphone | 97,7 % | Reportes de situación digital 2025. |
| Colombianos que acceden a internet móvil al menos una vez al día | 94 % | Reportes de situación digital 2025. |
| Cobertura de red 4G sobre el total de accesos móviles | 82,9 % | MinTIC. Relevante porque el producto depende de conexión persistente. |
| Población mayor de 18 años en Bogotá, 2025 | 6.201.042 | DANE |

Implicación técnica. Que el 82,9 % de los accesos móviles sean 4G y no 5G confirma que el reto de consistencia ante desconexiones no es teórico: la aplicación debe asumir cortes de señal frecuentes, sobre todo en interiores de bares y restaurantes. Ese dato respalda la decisión de construir un registro de eventos con reenvío selectivo en lugar de confiar únicamente en el envío en tiempo real.

# 3. Problema y oportunidad

## 3.1 El dolor del usuario

La gente descubre a dónde ir en TikTok o Instagram, pero la información se queda ahí: no sabe la dirección exacta, ni el horario, ni si hay evento esta noche, ni si queda cupo. En Google Maps ocurre lo contrario: sabe dónde queda, pero no tiene forma de saber si el plan vale la pena hoy, a esta hora, ni qué promoción está corriendo en este momento. Nadie junta las dos mitades.

## 3.2 El dolor del establecimiento

Este es el lado que paga, y su dolor es medible. Un establecimiento con capacidad vacía un martes no tiene ningún canal para avisar en tiempo real que tiene cupo. Publicar en redes es lento, no está segmentado por ubicación y no permite medir el retorno. La capacidad que no se vende hoy no se recupera mañana: es inventario perecedero.

La evidencia de que este dolor ya se traduce en gasto está en las comisiones que el sector paga hoy a las plataformas de domicilio. Rappi cobra entre el 25 % y el 32 % del valor del pedido, más IVA. Los establecimientos aceptan ese costo porque no tienen alternativa para generar demanda incremental —aunque el domicilio saca al cliente del local, elimina el consumo de bebidas, que es donde está el margen, y añade costos de empaque.

El argumento comercial más fuerte del proyecto Un establecimiento que ya paga entre el 25 % y el 32 % a Rappi por un pedido que se consume fuera del local tiene una referencia clara para valorar una comisión mucho menor por un cliente que entra, se sienta y consume bebidas. La conversación de venta no empieza en cero: empieza comparando contra un costo que el negocio ya asumió.

## 3.3 Lo que aún debe validarse en campo

Tres cifras no se pueden obtener de fuentes secundarias y condicionan el modelo. Deben resolverse antes de comprometer la inversión completa.

| Qué validar | Método | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Conteo exacto de establecimientos en Zona G y Zona T | Recorrido a pie de ambas zonas con registro directo, contrastado con la base del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá filtrada por código CIIU 56 y por barrio. | Dos fines de semana |
| Disposición a pagar del establecimiento | Entrevistas estructuradas a treinta administradores de la zona, presentando el prototipo y contrastando explícitamente contra lo que ya pagan a plataformas de domicilio. | Dos semanas, en paralelo al desarrollo |
| Frecuencia de salida del usuario objetivo | Encuesta a doscientas personas del público objetivo, con captación presencial en la zona los fines de semana. | Dos fines de semana |

# 4. Zona piloto: Zona G y Zona T

Ambas zonas están en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. La Zona T se ubica entre la carrera 11 y la carrera 15, y entre la calle 82 y la calle 85, organizada alrededor de una pasarela peatonal en forma de T con restaurantes internacionales, bares de cócteles y locales de música. La Zona G se encuentra en los barrios de Quinta Camacho y Chapinero Alto, y concentra alta cocina, cafés y bares de calidad.

| Indicador de la zona | Valor | Fuente y lectura |
| --- | --- | --- |
| Establecimientos gastronómicos en Chapinero | 1.200+ | Es el mercado alcanzable directo del piloto. |
| Empresas activas registradas en Chapinero | 36.677 | Cámara de Comercio de Bogotá, primer semestre de 2023. El 10 % de las empresas activas de la ciudad. |
| Posición entre las localidades con más empresas | 3.ª | Después de Suba y Usaquén. |
| Habitantes de Chapinero | 173.000 | La población flotante que llega a las zonas de rumba es varias veces mayor que la residente. |
| Recuperación empresarial de la localidad | +1 % vs 2019 | CCB. El tejido empresarial ya superó los niveles previos a la pandemia. |

## 4.1 Por qué esta zona y no toda la ciudad

| Razón | Explicación |
| --- | --- |
| Densidad | Con más de mil doscientos establecimientos gastronómicos concentrados en pocas cuadras, el mapa se ve lleno desde el primer día. No hacen falta miles de negocios para que la aplicación resulte útil, lo que reduce drásticamente el problema del arranque en frío que mata a la mayoría de las plataformas de doble lado. |
| Se recorre caminando | Las paradas de una ruta quedan a cuadras entre sí, de modo que el agente propone planes que realmente se pueden encadenar. En una ciudad dispersa esa funcionalidad pierde su sentido y el producto se degrada a un directorio. |
| Las zonas se complementan | Zona G aporta la parte gastronómica temprana de la noche y Zona T la de bares y discotecas. Una ruta natural cruza de una a la otra, que es exactamente el comportamiento que el producto quiere capturar y monetizar dos veces en la misma salida. |
| Datos viables | El equipo puede recorrer ambas zonas a pie y catalogar los establecimientos en dos fines de semana. Con una ciudad entera, la sola carga inicial de datos consumiría el plazo del proyecto. |
| Formalidad superior al promedio | La informalidad nacional del sector es del 59 %, pero en zonas de alto valor comercial como Zona G y Zona T la proporción de establecimientos formales es sustancialmente mayor. Eso amplía la base efectivamente facturable respecto del promedio del país. |

Matiz decisivo para la comercialización En Zona T, los viernes y sábados muchos sitios ya se llenan por sí solos: allí la propuesta de valor no es llenar el local, sino dar visibilidad y llenar las horas valle de martes a jueves y las primeras horas de la noche. Además, buena parte de las discotecas no maneja reservas formales. En consecuencia, en Zona T el producto principal es la promoción limitada, mientras que en Zona G lo es la reserva de mesa. Una misma plataforma con dos productos distintos según la zona y el día de la semana.

# 5. Análisis competitivo

El mercado no está vacío, pero está fragmentado: cada actor resuelve una parte del recorrido del usuario y ninguno lo cubre completo. Esa fragmentación es la oportunidad.

## 5.1 Quién está en el mercado

| Actor | Qué resuelve | Fortaleza | Qué no hace |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesa 24/7 | Reservas de restaurante en Colombia | Más de 700 restaurantes afiliados, gratuito para el comensal, alianzas con OpenTable, Resy y Google. Es el incumbente directo en reservas. | No hace descubrimiento por mapa, no cubre vida nocturna, no lanza promociones en tiempo real ni tiene disponibilidad al minuto. |
| Rappi | Domicilios y comercio inmediato | Volumen de usuarios y hábito instalado. Ya cobra al establecimiento entre 25 % y 32 %. | Saca al cliente del local en lugar de traerlo. No resuelve la salida ni la vida nocturna. |
| Google Maps | Ubicación y reseñas | Cobertura universal, gratuito, con reservas integradas en algunos casos. | No sabe si hay cupo ahora, no muestra promociones vigentes ni eventos de esta noche. |
| Fever | Descubrimiento de eventos y experiencias | Presencia en Bogotá, catálogo curado de experiencias, sistema de recompensas propio. | Es catálogo de eventos, no mapa de establecimientos. No gestiona disponibilidad de mesas ni promociones del negocio. |
| Tuboleta y Passline | Venta de boletería | Más de 26 años de operación en el caso de Tuboleta, con infraestructura de ticketing consolidada. | Solo venden entradas a eventos programados. No hay descubrimiento espontáneo ni oferta del día. |
| TikTok e Instagram | Descubrimiento e inspiración | Es donde efectivamente ocurre el descubrimiento hoy. | No hay transacción, ni ubicación confiable, ni disponibilidad, ni forma de reservar. |
| CoverManager, Cluvi, Apparta, Menüpp | Software de gestión para el restaurante | Herramientas operativas para el negocio. | Son software del lado del establecimiento, no plataformas de demanda. No traen clientes nuevos. |

## 5.2 Dónde está el espacio vacío

Al cruzar lo que resuelve cada actor con las etapas del recorrido del usuario, aparece un patrón claro.

| Etapa del recorrido | TikTok | Google Maps | Mesa 24/7 | Planazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descubrir qué hacer hoy | Sí | Parcial | No | Sí |
| Saber dónde queda | No | Sí | Sí | Sí |
| Saber si hay cupo ahora | No | No | Parcial | Sí |
| Ver la promoción vigente ahora | No | No | No | Sí |
| Reservar | No | Parcial | Sí | Sí |
| Cubrir vida nocturna | Parcial | No | No | Sí |
| Armar la ruta completa | No | No | No | Sí |

Posicionamiento Planazo no compite de frente con Mesa 24/7 por la reserva de alta cocina, donde el incumbente ya tiene setecientos restaurantes y alianzas internacionales. Entra por la puerta que nadie está usando: el descubrimiento espontáneo con disponibilidad en tiempo real, la vida nocturna que las plataformas de reserva ignoran, y la promoción de última hora para llenar capacidad ociosa. La reserva es una consecuencia del descubrimiento, no el punto de entrada.

## 5.3 Barrera de entrada que se construye

- Relación directa con el establecimiento. Cada negocio que mantiene su inventario actualizado en la plataforma es un activo que no se copia con dinero, solo con tiempo y trabajo de campo.

- Inventario en vivo. Un competidor puede clonar la interfaz en semanas; conseguir que doscientos establecimientos actualicen sus cupos a diario toma meses de operación.

- Datos de demanda por zona y franja. Ningún actor local tiene hoy el dato de qué se busca, dónde y a qué hora. Ese activo mejora el agente y, más adelante, se puede monetizar.

- Densidad como foso. En una zona concentrada, ser la plataforma con más establecimientos activos vuelve irrelevante a la segunda. El efecto de red es local, no nacional, y por eso ganar Chapinero completo es más defendible que estar disperso en toda la ciudad.

# 6. Solución y propuesta de valor

Una aplicación móvil con mapa interactivo en tiempo real de restaurantes, discotecas, hoteles, eventos y lugares de interés, que muestra disponibilidad, eventos y promociones al minuto. Un agente inteligente que convierte una frase del usuario en una ruta de lugares ya reservada. Y un panel web para el establecimiento donde publica eventos, define cupos y lanza promociones limitadas.

| Componente | Función económica |
| --- | --- |
| Mapa en tiempo real | Es la razón por la que el usuario abre la aplicación y el activo que genera el inventario de impresiones que se vende como pauta. |
| Promociones limitadas | Resuelve directamente el inventario perecedero. Es el producto principal en Zona T y el que ataca el dolor documentado del sector: capacidad ociosa entre semana. |
| Reserva de cupos | Genera la comisión y aporta previsibilidad de ocupación. Es el producto principal en Zona G. |
| Agente de rutas | Diferenciador que ningún competidor tiene. Aumenta el número de establecimientos visitados por salida, lo que multiplica el ingreso por usuario sin aumentar el costo de captación. |
| Gamificación | Aumenta el tiempo dentro de la aplicación durante la ventana de decisión, que es cuando las promociones tienen mayor probabilidad de convertir. Su justificación económica se mide, no se asume: ver el documento de KPIs, grupo E. |

# 7. Modelo de negocio y precios

Cinco fuentes de ingreso, todas cobradas al establecimiento. El usuario final no paga nada. Cada precio propuesto se ancla en un referente de mercado verificado.

## 7.1 Pauta por destacado en el mapa

Los establecimientos pujan por aparecer destacados en su zona y categoría. Se cobra por cada mil impresiones en el mapa.

| Referente de mercado | Valor verificado |
| --- | --- |
| CPM promedio de Meta Ads en Colombia durante 2025 | USD 2,74 (rango USD 1,79 – 4,22) |
| CPM de Meta Ads en Colombia expresado en pesos | $5.000 – $12.000 COP |
| Sobrecosto de las grandes ciudades, incluida Bogotá | +15 % |
| Efecto de temporadas altas sobre el CPM | +50 % a +80 % |

Propuesta de precio. Lanzar entre $6.000 y $10.000 COP por mil impresiones, es decir en el rango bajo del CPM de Meta en Bogotá. La lógica es deliberada: aunque una impresión en nuestro mapa tiene mucha mayor intención de compra que una impresión en una red social —el usuario está buscando dónde ir, ahora, en esa zona— una plataforma nueva sin resultados demostrados no puede cobrar por encima del referente. El precio sube cuando exista dato propio de conversión que lo justifique.

Corrección respecto de la versión anterior del documento La versión 1.0 proponía entre $300 y $500 COP por mil impresiones. Contrastado con el CPM real del mercado colombiano, ese precio estaba subvaluado en más de un orden de magnitud y habría hecho inviable la línea de pauta. Es un ejemplo de por qué los supuestos deben anclarse en referentes verificables antes de construir un modelo financiero sobre ellos.

## 7.2 Comisión por reserva confirmada

Se cobra por cada persona que efectivamente asiste, no por reserva creada. Esto alinea el cobro con el valor recibido y elimina la discusión sobre las reservas fantasma.

| Referente de mercado | Valor verificado |
| --- | --- |
| Comisión de Rappi por domicilio en Colombia | 25 % – 32 % + IVA |
| Tasa de reservas fantasma sin ningún sistema de protección | 1,92 % |
| Tasa con reconfirmación automática por mensaje | 1,52 % |
| Tasa con garantía de tarjeta o pago anticipado | 0,66 % |
| Tasa media de no-show reportada por TheFork en España, 2025 | 3,3 % |

Propuesta de precio. Tarifa plana de $2.500 COP por cubierto confirmado con asistencia. Es un modelo más fácil de vender que un porcentaje, porque el establecimiento sabe exactamente cuánto le cuesta cada cliente antes de recibirlo, y no expone su ticket promedio a la plataforma. Frente al 25 %–32 % que ya paga a Rappi por un pedido que se consume fuera del local, el contraste es el principal argumento de la conversación comercial.

Corrección respecto de la versión anterior del documento La versión 1.0 fijaba una meta de tasa de inasistencia inferior al 15 %. Los datos del sector muestran que la tasa real de no-show en plataformas de reserva se sitúa entre el 0,66 % y el 3,3 % según el mecanismo de protección aplicado. La meta se corrige a menos del 5 % y se traslada al documento de KPIs, donde además se define el mecanismo de reconfirmación automática que permite alcanzarla.

## 7.3 Promociones patrocinadas

El establecimiento paga por lanzar una promoción con stock limitado y envío inmediato a los usuarios que están cerca y navegando en ese momento. Es el producto que resuelve el inventario perecedero y el principal en Zona T.

Propuesta de precio. Entre $30.000 y $80.000 COP por lanzamiento, según el alcance geográfico y el número de cupones ofrecidos. Un lanzamiento que alcanza a mil usuarios de la zona equivale, al CPM propuesto, a entre seis y diez mil pesos de inventario publicitario; el resto del precio corresponde al valor de la urgencia y de la segmentación por proximidad, que ninguna red social puede replicar con la misma precisión.

## 7.4 Suscripción del establecimiento (fase 2)

Mensualidad por acceso a métricas avanzadas, gestión de varias sedes, prioridad en el ranking orgánico y soporte.

Propuesta de precio. Entre $120.000 y $180.000 COP mensuales. Convierte ingreso variable en ingreso recurrente y predecible, que es lo que hace valorable a una compañía. No entra en el MVP porque exige tener antes métricas que valgan la pena vender.

## 7.5 Inteligencia de demanda agregada (futuro)

Informes anonimizados sobre demanda por zona, franja horaria y categoría, dirigidos a operadores, cadenas o gremios.

Advertencia. Requiere consentimiento explícito, anonimización real y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. No entra en el MVP y solo debe explorarse con asesoría legal previa.

# 8. Tamaño de mercado

El dimensionamiento se construye desde el número de establecimientos facturables, no desde el número de usuarios, porque el establecimiento es quien paga.

| Nivel | Definición | Magnitud | Base del cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | Mercado total: establecimientos formales de alimentos y bebidas en Colombia. | 54.100 | ACODRES. Se excluye el 59 % informal porque no puede contratar ni facturar servicios de forma sostenida. |
| SAM | Mercado alcanzable: establecimientos gastronómicos y de vida nocturna de Bogotá en zonas de concentración comercial. | Por cuantificar | Debe obtenerse del registro mercantil de la CCB filtrado por CIIU 56 y por las localidades objetivo. Es una de las tareas de validación del capítulo 3. |
| SOM | Mercado obtenible en el primer año: establecimientos activos en Chapinero. | 80 – 120 | Entre el 7 % y el 10 % de los más de 1.200 establecimientos gastronómicos de la localidad. |

Sobre la honestidad del SAM. Este documento deja el mercado alcanzable de Bogotá sin cuantificar en lugar de estimarlo por regla de tres. Existe la cifra exacta y se puede consultar en el registro mercantil; presentar una aproximación inventada cuando el dato real es obtenible sería el tipo de error que invalida un caso de negocio ante cualquier lector informado.

# 9. Unidad económica y punto de equilibrio

El siguiente es un escenario, no una proyección: combina los precios propuestos del capítulo 7 con supuestos de actividad conservadores. Su propósito no es predecir ingresos, sino establecer cuántos establecimientos activos hacen falta para que la operación se sostenga.

## 9.1 Ingreso mensual por establecimiento activo

| Línea de ingreso | Supuesto de actividad | Ingreso mensual | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Comisión por reserva | 30 reservas/mes × 2,5 cubiertos | $187.500 | 75 cubiertos × $2.500. Equivale a una reserva por día. |
| Promociones patrocinadas | 2 lanzamientos/mes | $80.000 | 2 × $40.000, en el punto medio del rango propuesto. |
| Pauta en el mapa | 50 % de los negocios pauta | $75.000 | Promedio ponderado sobre el total de establecimientos activos. |
| Total por establecimiento | — | ≈ $342.500 | Ingreso mensual promedio por establecimiento activo. |

## 9.2 Punto de equilibrio

| Concepto | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Costo mensual del equipo (4 personas, carga completa) | ≈ $24.000.000 | Supuesto a ajustar según la estructura real de contratación. |
| Infraestructura, mapas y modelo de lenguaje | ≈ $3.000.000 | Escala con usuarios concurrentes, no con usuarios totales. |
| Costo mensual total | ≈ $27.000.000 | Base del cálculo de equilibrio. |
| Ingreso por establecimiento activo | $342.500 | Del cuadro 9.1. |
| Establecimientos activos para equilibrio | ≈ 79 | $27.000.000 ÷ $342.500. |
| Como proporción de Chapinero | ≈ 6,6 % | 79 sobre los más de 1.200 establecimientos gastronómicos de la localidad. |

La cifra que hay que recordar de todo el documento La operación se sostiene con alrededor de ochenta establecimientos activos, es decir, cerca del siete por ciento de la oferta gastronómica de una sola localidad de Bogotá. No hace falta ganar la ciudad ni el país para que el modelo funcione: hace falta ganar Chapinero parcialmente. Esa es la razón por la que el piloto se acota geográficamente en lugar de dispersarse.

## 9.3 Sensibilidad del escenario

Las tres variables que más mueven el punto de equilibrio, en orden de impacto.

| Variable | Escenario base | Efecto de una variación | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Reservas mensuales por establecimiento | 30 | Si baja a 15, el ingreso por establecimiento cae a $248.750 y el equilibrio sube a 109 establecimientos. | Alto |
| Proporción de negocios que pauta | 50 % | Si baja al 20 %, el ingreso cae a $297.500 y el equilibrio sube a 91 establecimientos. | Medio |
| Costo del equipo | $24.000.000 | Con un equipo de estudiantes o cofundadores sin salario de mercado, el equilibrio cae por debajo de 15 establecimientos. | Favorable |

Lectura. La variable crítica no es el precio sino la frecuencia de uso: cuántas reservas genera la plataforma por establecimiento y por mes. Por eso los indicadores de conversión y de retención del documento de KPIs son los que deciden la continuidad del proyecto, y no los de adopción bruta.

# 10. Estrategia de entrada al mercado

El problema del huevo y la gallina se resuelve rompiendo la simetría: se construye primero el lado de la oferta, manualmente y sin cobrar, hasta que el mapa tenga suficiente contenido para que valga la pena abrirlo.

## 10.1 Fases

| Fase | Periodo | Objetivo | Meta verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Siembra | Semanas 1 a 8 | Catalogar Zona G y Zona T a pie, construir el MVP y vincular los primeros establecimientos sin cobrar. Validar en paralelo los tres supuestos del capítulo 3. | 40 establecimientos con ficha completa y cupos actualizados. |
| Fase 1 · Activación | Meses 3 a 6 | Activar la monetización por promoción y comisión. Conseguir los primeros usuarios con presencia física en la zona los fines de semana. | 80 establecimientos activos: el punto de equilibrio operativo. |
| Fase 2 · Densificación | Meses 6 a 12 | Cubrir Chapinero completo y lanzar el plan de suscripción. Extender a Parque de la 93 y Usaquén solo cuando Chapinero esté consolidado. | 150 establecimientos activos y primer ingreso recurrente. |

## 10.2 Cómo se consigue el lado del establecimiento

- Venta directa a pie. La densidad de la zona permite visitar veinte establecimientos en una tarde. En un mercado donde el 95 % de los negocios son independientes, la decisión la toma el dueño o el administrador, que está en el local: no hay comité de compras ni ciclo de venta largo.

- Gratuidad los primeros tres meses. Elimina la objeción de riesgo en un sector que viene de dos años de cierres. El costo de esa gratuidad es bajo porque el costo marginal de un establecimiento adicional en la plataforma es casi nulo.

- El argumento del contraste. Presentar explícitamente la comparación contra el 25 %–32 % que ya pagan a plataformas de domicilio, por clientes que no entran al local.

- Empezar por las horas valle. No se vende "llénate el sábado", que es cuando el establecimiento ya se llena solo. Se vende "llena el martes a las siete", que es capacidad que hoy se pierde por completo.

## 10.3 Cómo se consigue el lado del usuario

- Presencia física en la zona. Los fines de semana, en las mismas cuadras donde está la oferta. El usuario objetivo está concentrado geográficamente, lo que abarata radicalmente la captación frente a una campaña digital abierta.

- Los propios establecimientos como canal. Código en la mesa o en la entrada. Cada negocio vinculado se convierte en un punto de captación de usuarios, lo que convierte el efecto de red en un mecanismo activo y no solo en una aspiración.

- Contenido donde ya ocurre el descubrimiento. Publicaciones sobre los planes de la zona en las mismas plataformas donde hoy se pierde la información. La aplicación resuelve exactamente lo que ese contenido deja incompleto.

- La promoción limitada como gancho de instalación. Un cupón con stock finito y cuenta regresiva es una razón concreta para descargar la aplicación en ese momento, no después.

# 11. Costos

## 11.1 Inversión inicial

| Rubro | Detalle | Peso |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Equipo de cuatro personas durante ocho semanas: backend, aplicación móvil, panel web y diseño. | Mayor rubro |
| Diseño de producto | Prototipado y sistema de diseño, ya adelantado con el prototipo navegable existente. | ~10 % |
| Infraestructura inicial | Servidores, base de datos, capa de tiempo real y servicio de mapas. | ~5 % |
| Legal | Términos de uso, política de tratamiento de datos conforme a la Ley 1581 de 2012 y registro de marca. | ~5 % |
| Levantamiento de datos | Catalogar a pie los establecimientos de Zona G y Zona T y validar los supuestos de campo. | ~5 % |
| Captación inicial | Vinculación manual de los primeros cuarenta establecimientos. | ~10 % |

## 11.2 Costos recurrentes

| Rubro | Comportamiento y mitigación |
| --- | --- |
| Infraestructura | Escala con usuarios concurrentes, no con usuarios totales. Lo que determina el costo es cuántas personas están conectadas simultáneamente un viernes a las ocho de la noche. |
| API de mapas | Se cobra por carga de mapa y es el costo que más rápido se dispara con el éxito. Mitigación: usar el SDK nativo móvil en lugar de la API web, y evaluar alternativas de código abierto antes de escalar. |
| Modelo de lenguaje del agente | Se cobra por consulta. Mitigable con caché de rutas frecuentes por zona y franja horaria, dado que muchos usuarios piden planes muy parecidos en las mismas horas. |
| Operación y soporte | Atención a establecimientos y moderación de contenido. Crece con el número de establecimientos activos y es el rubro que más presiona el margen en la fase de densificación. |

# 12. Riesgos y mitigación

Los riesgos siguientes incorporan lo aprendido en la investigación de mercado. Los dos primeros son nuevos respecto de la versión anterior del documento.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El sector no tiene presupuesto. Con más de 2.700 cierres en 2024 y 700 en 2025, muchos establecimientos están recortando gastos, no añadiendo herramientas. | Alto | Cobrar por resultado y no por cuota fija: comisión por cliente que asiste y promoción que se paga por lanzamiento. Un negocio en dificultades acepta pagar por venta incremental, nunca por una mensualidad. Gratuidad los primeros tres meses. |
| Mesa 24/7 ya tiene más de 700 restaurantes afiliados y alianzas con OpenTable, Resy y Google. | Alto | No competir de frente en reservas de alta cocina. Entrar por descubrimiento, vida nocturna y promociones en tiempo real, que el incumbente no cubre. La reserva es consecuencia del descubrimiento, no el punto de entrada. |
| Arranque en frío del doble lado: sin establecimientos no hay usuarios y sin usuarios no hay establecimientos. | Alto | Construir primero la oferta, sin cobrar, en una zona con más de 1.200 establecimientos concentrados. La densidad hace que el mapa se vea lleno con apenas cuarenta negocios. |
| El establecimiento no mantiene actualizado su inventario, lo que rompe la promesa central del producto. | Alto | Panel muy simple, recordatorios automáticos y penalización en el ranking a quien acumule reservas fallidas por inventario desactualizado. |
| Fallo de concurrencia en producción: entregar dos veces una promoción única o sobrevender cupos. | Alto | Operaciones atómicas y versionado, con pruebas de carga bajo concurrencia real incorporadas al criterio de terminado, no como prueba opcional. |
| La informalidad del 59 % del sector limita la base facturable. | Medio | Concentrarse en zonas de alto valor comercial, donde la proporción de establecimientos formales es sustancialmente superior al promedio nacional. |
| Costo de la API de mapas, que crece por carga. | Medio | Vigilancia desde el primer día, uso del SDK nativo móvil y evaluación de alternativas de código abierto antes de escalar. |
| Inasistencia del usuario tras reservar. | Bajo | Los datos del sector muestran que la reconfirmación automática reduce el no-show del 1,92 % al 1,52 %, y la garantía de pago hasta el 0,66 %. Se implementa reconfirmación desde el MVP. |
| Tratamiento de datos personales y de ubicación. | Medio | Consentimiento explícito, minimización de datos y política conforme a la Ley 1581 de 2012 desde el MVP. La ubicación no se almacena históricamente si no resulta necesaria. |

# 13. Recomendación

Recomendación del equipo Aprobar la construcción del MVP con el alcance mínimo definido, acotado a Zona G y Zona T de Chapinero, con plazo de ocho semanas y captación manual de los primeros cuarenta establecimientos.

## 13.1 Condiciones de la aprobación

- Validar los tres supuestos de campo antes de la semana 4. Conteo de establecimientos, disposición a pagar y frecuencia de salida. Son entrevistas y recorridos, no meses de trabajo, y pueden ejecutarse en paralelo con el desarrollo.

- Cuantificar el SAM con el registro mercantil. La cifra exacta de establecimientos de Bogotá por código CIIU 56 es obtenible y debe reemplazar el "por cuantificar" del capítulo 8.

- Recortar por amplitud, no por profundidad. Menos categorías, menos pantallas y una sola zona; pero los seis retos técnicos se implementan completos, porque son el núcleo del proyecto y no admiten media versión.

- Puertas de decisión. Semana 4: retos de tiempo real funcionando de extremo a extremo. Semana 8: entrega del MVP sin sobreventas ni pérdida de eventos. Mes 6: alcanzar ochenta establecimientos activos, el punto de equilibrio operativo.

- Criterio de continuidad. Si al sexto mes la plataforma no genera al menos quince reservas mensuales por establecimiento activo, el problema no es de captación sino de propuesta de valor, y se revisa el modelo antes de invertir en más zonas.

- Condición innegociable. Cero sobreventas y cero eventos perdidos tras reconexión. Si eso no se cumple, no se lanza, por buenos que estén los demás indicadores.

# 14. Fuentes consultadas

Todas las cifras presentadas como dato verificado provienen de las siguientes fuentes, consultadas en agosto de 2026.

## Sector gastronómico y nocturno

Infobae — Acodrés advirtió fuerte crisis en el sector gastronómico por alza en los precios de los alimentos

Revista La Barra — Histórico del desempeño del sector de restaurantes y hoteles en Colombia 2019-2024

Semana — El sector gastronómico en la cuerda floja: precios, consumo y reforma laboral

La República — La economía nocturna genera cerca de 493.000 empleos, 11,77 % del total en Bogotá

El Tiempo — Bares y discotecas repuntan en 2025: cifras, retos y lo que trae Expobar Colombia

ASOBARES — Análisis de la propuesta de ampliación de horario en Bogotá

## Bogotá y Chapinero

El Filtro — Chapinero en Bogotá: 10 datos clave de la localidad más vibrante

Alcaldía de Bogotá — Bogotá Región tiene 795.000 empresas y establecimientos de comercio

Visit Bogotá — Zona T: vida nocturna, gastronomía y entretenimiento

Alcaldía de Bogotá — Turismo en Bogotá: los restaurantes de la Zona G de Chapinero

DANE — Proyecciones de población de Bogotá

## Competencia y precios de referencia

Mesa 24/7 — Acerca de la plataforma

Rappi Merchants — ¿Cuánto cobra Rappi a los restaurantes en Colombia?

La República — Cinco plataformas disponibles para la gestión de restaurantes

Fever — Eventos y experiencias en Bogotá

SuperAds — Facebook Ads CPM Benchmarks in Colombia 2025

Consolidación Digital — Cuánto cuesta Meta Ads en Colombia: precios reales

Vinetur — La restauración española reduce la tasa de no-show al 3,3 % en 2025, según TheFork

Infobae — Los restaurantes plantan cara al no-show: más de un 20 % pide datos bancarios

## Conectividad

MinTIC — Colombia cerró el primer trimestre de 2025 con más de 49 millones de accesos móviles a Internet

Branch — Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2025

Planazo · Caso de Negocio · versión 2.0 · 24 de agosto de 2026.

Los datos verificados corresponden a las fuentes citadas y a su fecha de publicación. Las propuestas de precio y los escenarios son decisiones del equipo apoyadas en esos referentes, y deben revisarse con los resultados de la validación de campo descrita en el capítulo 3.